| Proje Adı | Personel Maaş Sistemi |
| --- | --- |
| Proje Konusu | Personel bilgilerinin, izin kayıtlarının ve aylık maaş (prim/kesinti) hesaplamalarının yönetildiği bir web uygulamasının geliştirilmesi. |
| Proje Amacı | C# Blazor, MS SQL Server ve Stored Procedure'ler kullanarak, bir işletmenin bordro süreçlerini otomatize eden, yönetilebilir ve performanslı bir sistem tasarlamaktır. |

# Özet

En az 20 kelime, en fazla 100 kelime yazınız

Bu proje, "Personel Maaş Sistemi" adında modern bir web uygulamasıdır. Proje, C# Blazor Web App ve MS SQL Server (SAT242516046 veritabanı) kullanılarak geliştirilmektedir. Sistemin temel amacı; personel, rol, kullanıcı ve maaş bordrosu (MaasHesaplama) verilerini yönetmektir. Veri işlemleri, hocanın sağladığı NTP projesindeki mimari (IMyDbModel_Provider) ve JSON tabanlı Stored Procedure'ler kullanılarak simüle edilmektedir.

# Yöntem

En az 10 kelime, en fazla 50 kelime yazınız.

Geliştirme yöntemi olarak, ASP.NET Core Blazor arayüzü ve Stored Procedure (sp_Personel_Listele, sp_Personel_EkleGuncelleSil) tabanlı bir veri katmanı mimarisi tercih edilmiştir. Bu mimari, UnitOfWork ve Provider tasarım desenlerini kullanmaktadır.

# Fizibilite

|  | Ağırlık | Sistem Puanı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Teknik | 10% | 90 | C#/SQL bilgimiz var, araçlar ücretsiz. |
| Ekonomik | 40% | 100 | Öğrenci projesi, maliyet sıfır. Bu en önemli faktör. |
| Zaman | 20% | 50 | Teslim tarihine yetiştirme riski var. İkinci önemli faktör. |
| Sosyal | 10% | 100 | Dersin asıl amacı (öğrenme) tam olarak karşılanıyor. |
| Yönetim | 10% | 70 | Proje kapsamı küçük ve yönetilebilir. |
| Yasal | 10% | 100 | Kullanılan araçlar (Community, Docker) yasal ve ücretsiz. |
| Toplam | % 100 |  |  |

# İş Planı

| Hafta (… - …) | İş | Projeye Katkısı (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. Hafta | Analiz ve Fizibilite: Proje gereksinimleri, maaş hesaplama kuralları ve fizibilite raporunun tamamlanması. | %15 |
| 2. Hafta | Tasarım: UML Diyagramları (Use Case, Class) ve Veritabanı Şeması (SQL) (Personel, MaasHesaplama, Loglar vb.). | %15 |
| 3. Hafta | Veritabanı Kurulumu: Tabloların, View'ların ve Özel Tiplerin (Type_Dictionary...) oluşturulması. | %15 |
| 4. Hafta | Veritabanı Geliştirme (Stored Procedures): Personel (CRUD), Maaş Hesaplama ve Loglama için prosedürlerin (sp_...) kodlanması. | %20 |
| 5. Hafta | Backend Mimarisi Kurulumu: UnitOfWork ve Provider katmanlarının projeye entegrasyonu, Program.cs servislerinin yapılandırılması. | %15 |
| 6. Hafta | Arayüz Geliştirme (Temel Modüller): Admin (Login), Personel (CRUD) ve Log Görüntüleme Blazor sayfalarının kodlanması. | %10 |
| 7. Hafta | Arayüz Geliştirme (Ana Modül) & Test: Maaş Hesaplama sayfasının kodlanması, tüm sistemin entegrasyon testi ve teslimat. | %10 |

# Yapılan Çalışmalar

- Sistem Analizi ve Fizibilite (SAT): - Projenin gereksinimleri, kapsamı ve amacı belirlenmiştir. - Detaylı bir "Fizibilite Matrisi" hazırlanmış, ağırlıklı puanlama (Ekonomik %40 vb.) ile projenin (Sistem-1) yapılabilirliği (86.0 Puan) kanıtlanmıştır. - Projenin 7 haftalık "İş Planı" tablosu hazırlanmıştır. - Veritabanı Tasarımı ve Kurulumu (IVU): - Proje gereksinimlerini karşılayan (Personel, MaasHesaplama, Loglar dahil) 6 ana tablodan oluşan SQL veritabanı şeması tasarlanmıştır. - SAT242516046 adında veritabanı oluşturulmuş ve tüm tablolar kurulmuştur. - İleri Veritabanı Geliştirmesi (IVU): - Hocanın materyallerindeki teknikler projeye simüle edilmiştir: - v_PersonelBordroOzeti adında bir VIEW oluşturulmuştur. - Type_Dictionary_String_String adında bir TYPE oluşturulmuştur. - sp_Personel_Listele ve sp_Personel_EkleGuncelleSil adında (JSON destekli) PROCEDURE'ler yazılmıştır. - IX_Personel_AdSoyad adında bir INDEX oluşturulmuştur. - Tüm tablolar test verileriyle doldurulmuştur. - Mimari Kurulumu ve Entegrasyon (NTP): - Öğretmenin NTP projesindeki tüm Models klasör mimarisi (UnitOfWork, Provider, DbContexts vb.) projeye başarıyla entegre edilmiştir. - Program.cs dosyası, hem bu mimariyi hem de Identity (Login) sistemini çalıştıracak şekilde yapılandırılmıştır. - _Personeller.razor adında bir test sayfası oluşturulmuş ve sp_Personel_Listele prosedürünün Blazor arayüzünden başarıyla çağrıldığı kanıtlanmıştır.